心迹（MindTrace）

AI情感陪伴系统可行性分析报告

项目名称：心迹（MindTrace）AI 情感陪伴网页系统
学期：2025-2026-2
专业班级：数媒 2402
学生姓名：谭健翔
学号：2408090602042
指导教师：钟云飞
提交日期：2026 年 6月 25 日

## 目录

1 引言 
1.1 编写目的 
1.2 项目背景 
1.3 文档标准与参考规范 
1.4 术语定义 
2 项目概述 
2.1 项目目标 
2.2 核心功能概述 
3 可行性分析 
3.1 技术可行性 
3.2 经济可行性 
3.3 操作可行性 
3.4 法律与社会可行性 
4 项目风险分析与应对方案 
4.1 技术类风险 
4.2 运营使用类风险 
4.3 合规隐私类风险 
5 可行性结论与实施建议 
5.1 综合结论 
5.2 开发实施建议 
参考文献

# 1 引言

## 1.1 编写目的
本报告依据 GB/T 8567-2006 规范编制，全面分析《心迹（MindTrace）AI 情感陪伴网页系统》开发落地的各类可行性，评估技术、成本、使用、法律多维度约束，识别项目潜在风险并给出应对措施。
本文档供课程指导教师评审，同时作为后续需求、设计、开发工作的前置依据，明确项目是否具备完整开发、部署、使用的基础条件。

## 1.2 项目背景
当代年轻人普遍存在情绪疏导渠道匮乏问题，学习、工作压力易引发焦虑、低落等负面情绪；专业心理咨询存在费用高、预约门槛高、私密性弱等短板。
市面上现有情绪类软件多为客户端 APP，下载占用设备存储空间，部分软件功能繁杂、广告较多。本项目自主选题，开发轻量化 PWA 网页应用，无需下载安装，浏览器直接访问，集成 AI 对话陪伴、情绪艺术生成、心情日记、冥想、治愈小游戏、情绪分析一体化功能，兼顾私密性与便捷性。
本项目为软件工程课程期末独立开发作业，全部源码托管于公开 GitHub 仓库，使用 GitHub Pages 免费线上部署，面向普通用户提供轻量化情绪疏导工具。

## 1.3 文档标准与参考规范

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

- GitHub 开源 PWA 开发技术文档

## 1.4 术语定义

| 术语 / 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| PWA | 渐进式网页应用，通过 manifest.json、Service Worker 实现网页离线访问、添加桌面快捷方式 |
| Service Worker | 后台独立运行 JS 脚本，负责网页资源缓存、消息推送、断网兜底 |
| GitHub Pages | GitHub 提供免费静态网页托管服务，无需服务器即可公网访问页面 |
| 大模型 API | 第三方 AI 对话接口，提供情绪理解、共情回复文本生成能力 |

# 2 项目概述

## 2.1 项目目标

- 搭建纯前端轻量化网页系统，实现 AI24 小时情感对话陪伴；

- 根据用户情绪文本自动生成多风格情绪艺术图像；

- 配套心情日记、情绪统计、呼吸冥想、多款治愈小游戏功能；

- 支持 PWA 安装到手机 / 电脑桌面，离线缓存页面资源，断网可基础浏览；

- 免费云端部署，所有用户无门槛使用，全程无付费功能；

- 完整遵循软件工程开发流程，产出全套标准化软件文档，满足课程作业要求。

## 2.2 核心功能概述

- AI 情感陪伴聊天：接收用户情绪倾诉，AI 共情回复，对话记录持久本地保存；

- 情绪艺术生成：输入情绪描述，选择艺术风格自动生成抽象画作，支持下载分享；

- 心情日记：每日记录心情，标记情绪类型，生成长期情绪统计图表；

- 呼吸冥想：多模式计时冥想引导，记录冥想打卡时长；

- 治愈小游戏：情绪打地鼠、星星猎手、记忆翻牌、花朵绽放四款减压小游戏；

- 情绪分析：基于历史对话生成情绪分布、波动趋势与 AI 疏导建议；

- 用户系统：注册、登录、个人信息修改、历史记录统一管理；

- PWA 配套：添加桌面、离线访问、消息推送通知。

# 3 可行性分析

## 3.1 技术可行性

### 3.1.1 开发技术栈成熟度

项目采用 HTML5、原生 JavaScript、Tailwind CSS 实现前端页面，配套 Chart.js 绘制情绪统计图表，Font Awesome 提供图标素材；使用 Service Worker、manifest.json 实现 PWA 能力，全部技术均为开源成熟前端技术，网上教程、开发文档完善，无技术壁垒。
静态网页部署依托 GitHub Pages，零服务器开发，仅需前端静态资源即可完成线上发布，技术难度低，适配个人独立开发场景。

### 3.1.2 开发工具与环境支撑

开发工具：VS Code（代码编写、调试）、Git+GitHub（版本管理）、主流浏览器（Chrome/Edge 调试页面），软件全部免费开源，个人电脑 Windows 系统即可完整搭建开发环境，硬件仅普通笔记本即可满足开发、调试需求。

### 3.1.3 技术难点与解决途径

- PWA 离线缓存、推送功能：MDN 官方提供完整 Service Worker 标准示例，可直接参考适配项目缓存资源；

- AI 对话接口调用：前端 fetch 异步请求第三方免费大模型 API，无需自建后端服务器；

- 情绪画布绘图：原生 Canvas API 实现动态艺术图形渲染，前端原生 JS 即可完成，无需图形框架；

- 本地数据存储：localStorage 存储用户日记、聊天记录、游戏得分，无需数据库。

### 3.1.4 技术可行性结论

本项目全部技术均成熟开源，开发工具免费易获取，不存在无法攻克的技术难点，现有前端知识储备足以完成全部功能开发，技术完全可行。

## 3.2 经济可行性
本项目为课程个人作业，全程无任何资金投入，各项资源均免费：

- 开发软件：VS Code、Git、浏览器全部免费开源，无软件采购费用；

- 代码托管：GitHub 公开仓库免费使用，无存储、流量收费；

- 线上部署：GitHub Pages 静态网页托管永久免费，无服务器租赁、域名费用；

- 前端依赖库：Tailwind、Font Awesome、Chart.js 均开源免费 CDN 引入；

- 硬件：使用个人现有笔记本电脑，无需额外购置设备；

- 无后期运营成本：无付费服务器、无人工维护开销。

项目不存在经济成本压力，零资金投入即可完成开发、部署、演示，经济完全可行。

## 3.3 操作可行性

### 3.3.1 开发操作门槛

开发流程标准化：本地编写代码→Git 提交版本→GitHub 推送仓库→gh-pages 自动部署，操作流程简单，单人即可独立完成全部开发、更新、上线操作，无需团队协作。

### 3.3.2 用户使用门槛

- 用户仅需浏览器输入网页链接即可访问，无需下载 APP、无需安装软件；

- 页面导航清晰，首页提供功能引导，聊天、绘画、日记、游戏模块按钮直观，零基础用户可快速上手；

- 支持添加到桌面，打开如同原生 APP，适配手机、电脑多端屏幕；

- 离线缓存机制，网络较差时仍可打开页面查看历史记录。

### 3.3.3 教师评审操作

仓库设置为 Public 公开仓库，教师可直接打开链接查看完整源码、线上演示页面；所有文档、演示视频、答辩材料按要求打包整理，查阅、验收便捷。

综合开发端、用户端、评审端三方使用场景，系统操作简单易懂，操作完全可行。

## 3.4 法律与社会可行性

### 3.4.1 法律合规性

- 版权规范：项目全部页面、逻辑代码、界面 UI 为本人独立编写，仅引用开源免费前端库，开源库均遵循 MIT 开源协议，允许免费商用 / 学习使用；未直接复制完整开源项目，无抄袭侵权行为；

- 隐私合规：用户所有聊天、日记数据仅存储在本地浏览器 localStorage，不会上传第三方服务器，无用户隐私数据泄露风险；不采集手机号、身份证等敏感信息；

- 内容合规：AI 情绪疏导仅作日常心理舒缓辅助，页面明确标注 “不替代专业心理医生”，不输出医疗诊断类内容，规避心理服务合规风险；

- 托管合规：GitHub 公开仓库仅存放自主开发静态网页源码，无违规、违法内容，符合 GitHub 平台使用规范。

### 3.4.2 社会可行性

- 社会价值：为学生、上班族提供低成本私密情绪疏导渠道，缓解当代人心理压力，传递正向治愈理念；

- 受众适配：无年龄门槛，轻量化网页适配各类设备，降低情绪疏导工具使用门槛；

- 负面影响规避：页面内置正向引导文案，无负面、暴力、焦虑诱导内容，小游戏以放松解压为核心；

- 行业补充：弥补专业心理咨询门槛高的短板，作为日常简易情绪管理辅助工具，具备正向社会意义。

综合版权、隐私、平台规范、社会价值维度，项目不存在法律风险，具备正向社会价值，法律与社会层面可行。

# 4 项目风险分析与应对方案

## 4.1 技术类风险

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 第三方大模型 API 接口限流、调用失败 | 中 | 1. 增加接口请求失败兜底提示；2. 预留本地示例对话，断流时展示本地模拟聊天；3. 控制单次请求频率，减少接口消耗 |
| T2 | PWA 缓存逻辑出错，页面更新不生效 | 低 | 修改 Service Worker 缓存版本号，更新项目时同步更换缓存标识，自动清理旧缓存 |
| T3 | 移动端页面布局错乱，适配性差 | 低 | 开发全程使用响应式 Tailwind 布局，多尺寸手机浏览器调试页面 |

## 4.2 运营使用类风险

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 用户本地存储数据过多导致页面卡顿 | 低 | 增加数据清理功能，支持一键清空历史聊天、日记记录 |
| U2 | GitHub Pages 访问速度慢、加载卡顿 | 低 | 核心静态资源本地缓存，CDN 依赖选用国内可访问加速地址 |

## 4.3 合规隐私类风险

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 用户误以为系统可替代专业心理诊疗 | 低 | 首页、情绪分析页面醒目标注免责提示，明确仅作日常情绪辅助工具 |
| P2 | 本地存储数据丢失（清理浏览器缓存） | 中 | 增加导出日记、聊天记录文本功能，用户可手动备份情绪数据 |

# 5 可行性结论与实施建议

## 5.1 综合结论
综合技术、经济、操作、法律社会四大维度分析，《心迹（MindTrace）AI 情感陪伴网页系统》开发条件充分：

- 技术层面：全部开发技术成熟免费，开发难度适配个人课程作业；

- 经济层面：零资金投入，免费工具与托管服务支撑全流程开发部署；

- 操作层面：开发、用户使用、教师验收操作简单，无复杂门槛；

- 法律社会层面：代码合规、隐私安全、具备正向社会价值，无违规风险；
同时已识别全部潜在风险并配套完整应对方案，风险可控。
综合判定：本项目完全具备开发可行性，可按计划启动需求分析、设计、编码全流程开发工作。

## 5.2 开发实施建议

- 开发顺序：先完成基础页面框架与用户登录模块，再开发 AI 聊天、情绪艺术核心功能，最后补充日记、冥想、小游戏拓展模块；

- 版本管理：每完成一个功能模块及时 Git 提交，规范填写提交备注，留存完整开发迭代记录；

- PWA 优先开发：提前调试 manifest 与 sw.js 缓存逻辑，避免后期页面更新异常；

- 文档同步：开发同步撰写需求、设计、测试文档，不等到开发结束统一补写；

- 风险前置：提前测试大模型 API 稳定性，预留离线模拟对话方案，防止演示时接口失效；

- 规范标注：所有文档、代码中 AI 辅助内容按要求统一标注，避免扣分。

# 参考文献

[1] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范 [S].
[2] GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范 [S].
[3] 张海藩。软件工程导论（第 6 版）[M]. 清华大学出版社，2013.
[4] MDN Web Docs.PWA 开发官方指南 [EB/OL].https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/Progressive_web_apps
[5] GitHub 官方文档.GitHub Pages 部署教程 [EB/OL].https://docs.github.com/pages

## AI 使用汇总标注

| 章节 | AI 工具 | 使用场景 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1、1.2、3.1、3.4、第 4 章风险分析 | 豆包 | 生成各章节初稿、风险清单模板 | 70% |
| 2.1、3.3、5.1 | 豆包 | 提供撰写思路与框架，本人独立完成文字 | 90% |