心迹（MindTrace）

AI情感陪伴系统测试计划与报告

项目名称：心迹（MindTrace）AI 情感陪伴网页系统
学期：2025-2026-2
专业班级：数媒 2402
学生姓名：谭健翔
学号：2408090602042
指导教师：钟云飞
提交日期：2026 年 6月 25 日

# 目录

1 引言 
1.1 编写目的 
1.2 项目与测试背景 
1.3 参考规范 
1.4 术语定义 
2 测试环境说明 
2.1 硬件环境 
2.2 软件环境
2.3 网络环境 
3 测试总体规划 
3.1 测试范围 
3.2 测试目标 
3.3 测试策略 
3.4 测试资源安排 
3.5 测试阶段与进度 
4 详细测试用例 
4.1 用户账号模块测试用例 
4.2 AI 情感聊天模块测试用例 
4.3 情绪艺术生成模块测试用例 
4.4 心情日记模块测试用例 
4.5 呼吸冥想模块测试用例 
4.6 治愈小游戏模块测试用例 
4.7 情绪分析模块测试用例 
4.8 PWA 离线与推送功能测试用例 
4.9 兼容性、性能非功能测试用例 
5 Bug 统计与缺陷分析 
5.1 Bug 分级标准 
5.2 缺陷汇总统计表 
5.3 缺陷分布分析 
5.4 典型 Bug 描述与修复方案 
6 测试结果与综合结论 
6.1 用例执行情况汇总 
6.2 功能测试结论 
6.3 非功能测试结论 
6.4 上线交付判定 
AI 工具使用汇总表

# 1 引言

## 1.1 编写目的
本文档严格按照 GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》编制，整合测试计划与测试报告两大部分内容。
测试计划部分明确测试环境、测试范围、测试策略、资源与阶段安排；测试报告包含全部测试用例执行记录、Bug 统计、缺陷分析、最终测试结论。
本文档用于验证《心迹（MindTrace）》全部功能、性能、兼容性是否满足需求规格说明书要求，作为课程作业验收、系统交付的评审依据。

## 1.2 项目与测试背景

本项目为纯前端 PWA 网页应用，无后端服务，基于 HTML+JS+Tailwind 开发，依托 LocalStorage 存储用户情绪数据，实现 AI 对话、情绪绘画、日记、冥想、减压小游戏全套功能，部署于 GitHub Pages。
本次测试基于前期需求规格、概要、详细设计文档开展全覆盖手工黑盒测试，不使用自动化测试工具，由开发者单人完成全流程测试，验证代码实现与需求一致性，排查页面交互、接口、存储、兼容类缺陷。

## 1.3 参考规范

- GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》

- GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- MDN Web 前端 PWA、Canvas 开发标准文档

## 1.4 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 黑盒测试 | 不关注底层代码，仅从用户视角校验输入输出与页面表现 |
| 严重 Bug | 核心功能无法使用，阻断系统正常流程 |
| 一般 Bug | 功能可用，但交互、显示存在明显错误 |
| 轻微 Bug | 文字排版、配色、提示文案等不影响功能的小瑕疵 |
| PWA 离线缓存 | Service Worker 缓存页面资源，断网可访问历史数据 |
| LocalStorage | 浏览器本地持久化存储，本次系统唯一数据载体 |

# 2 测试环境说明

## 2.1 硬件环境

- 测试 PC：Windows 笔记本，CPU i5，内存 16GB，显示器 1920×1080

- 移动测试设备 1：安卓手机，屏幕 1080×2400

- 移动测试设备 2：iOS 手机，屏幕 1170×2532

## 2.2 软件环境

### 开发测试环境

- 编辑器：VS Code 1.89

- 版本工具：Git 2.43，GitHub 远程仓库

- 调试浏览器：Chrome 125、Edge 124

### 用户运行环境（多浏览器覆盖）

PC 端：Chrome、Edge、Firefox
移动端：安卓内置浏览器、iOS Safari、微信内置浏览器

## 2.3 网络环境

- 正常网络：家用宽带，带宽 100M，用于完整功能测试（AI 接口、CDN 资源加载）

- 弱网模拟：浏览器开发者工具限流，模拟低速网络

- 断网环境：关闭 Wi-Fi，测试 PWA 离线缓存、本地数据读取兜底逻辑

# 3 测试总体规划

## 3.1 测试范围

### 3.1.1 功能测试范围（全覆盖九大模块）

- 用户注册、登录、个人信息修改、退出登录

- AI 对话发送、流式回复、历史对话读写、接口异常兜底

- 情绪艺术画布生成、多风格切换、画作下载、本地存储

- 心情日记新增、删除、情绪标签统计、日记导出

- 多模式呼吸冥想计时、打卡时长统计

- 四款治愈小游戏计分、倒计时、最高分保存

- 情绪图表统计、情绪分布与波动分析、AI 疏导建议

- 历史记录分类查看、单条记录删除

- PWA 添加桌面、离线访问、消息推送、资源缓存更新

### 3.1.2 非功能测试范围

- 性能测试：页面加载速度、画布渲染速度、本地数据读取速度

- 兼容性测试：PC / 多手机、多浏览器适配

- 可靠性测试：断网运行、存储溢出、接口限流容错

- 易用性测试：提示文案、操作逻辑、页面导航直观度

### 3.1.3 不在本次测试范围

- 后端服务器、数据库并发（本项目无后端）

- 多账号云端同步（仅本地单设备存储）

- 第三方大模型 API 底层服务稳定性（仅做前端兜底测试）

## 3.2 测试目标

- 所有需求规格定义功能 100% 覆盖，核心模块无严重阻断缺陷；

- 页面在 PC、安卓、iOS 主流浏览器均可正常展示、操作；

- 断网、接口限流、存储容量不足等异常场景具备完善兜底；

- 页面加载、画布渲染性能满足前期非功能指标；

- 所有发现 Bug 全部修复并回归验证通过。

## 3.3 测试策略

- 测试类型：手工黑盒功能测试 + 兼容性测试 + 性能测试 + 容错可靠性测试

- 测试方法：等价类划分、边界值分析、异常场景模拟

- 执行顺序：先核心业务（账号、AI 聊天、情绪绘画），后拓展功能（日记、冥想、小游戏），最后非功能兼容性能测试

- 缺陷管理：测试发现 Bug 记录编号、等级、复现步骤、修复方案，修复后全部回归复测

- 验收标准：无严重 / 一级 Bug，一般 Bug 修复完成，轻微瑕疵可保留并在报告说明优化方案

## 3.4 测试资源安排

- 测试人员：单人（开发者本人）

- 测试工具：Chrome 开发者调试工具、浏览器网络节流工具、多台测试手机

- 测试物料：测试用例文档、Bug 记录表、截图存档、线上 GitHub Pages 演示地址

- 测试时长：总测试时长 8 小时，分为功能测试 5h，兼容性能 2h，Bug 回归 1h

## 3.5 测试阶段与进度

- 阶段 1：测试准备（1h）—— 整理测试环境、编写全部测试用例

- 阶段 2：核心功能测试（3h）—— 账号、AI 聊天、情绪绘画模块

- 阶段 3：拓展功能测试（2h）—— 日记、冥想、小游戏、情绪分析

- 阶段 4：非功能与异常容错测试（1h）—— 兼容、弱网、断网、性能

- 阶段 5：Bug 修复与回归复测（1h）—— 修复缺陷，重复执行对应用例验证

- 阶段 6：整理测试报告、统计数据（1h）

# 4 详细测试用例

统一用例模板：用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态（通过 / 失败）| Bug 编号（如有）

## 4.1 用户账号模块测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U001 | 账号注册 | 正常填写信息注册 | 打开注册页 | 填写合法姓名、邮箱、一致密码，点击注册 | 注册成功，自动跳转首页，本地存储账号 |
| U002 | 账号注册 | 邮箱格式错误 | 打开注册页 | 输入 123 无后缀邮箱，提交 | 弹窗提示邮箱格式错误，无法提交 |
| U003 | 账号注册 | 两次密码不一致 | 打开注册页 | 输入不同密码，提交 | 提示密码不一致，阻断提交 |
| U004 | 账号登录 | 正确账号密码 | 本地存在账号 | 输入注册邮箱密码登录 | 登录成功，进入首页 |
| U005 | 账号登录 | 密码错误 | 本地存在账号 | 输入错误密码 | 提示账号或密码错误 |
| U006 | 个人信息修改 | 登录进入个人中心 | 已登录 | 修改姓名、生日保存 | 本地数据更新，页面实时展示新信息 |
| U007 | 退出登录 | 处于登录状态 | 点击退出 | 清除登录标识，跳转登录页面 |  |

## 4.2 AI 情感聊天模块测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | AI 聊天 | 正常发送情绪文本 | 网络正常，进入陪伴页 | 输入压力大，点击发送 | 流式输出 AI 共情回复，对话存入本地 |
| C002 | AI 聊天 | 断网发送消息 | 关闭网络，输入文字发送 | 触发离线模拟对话，页面正常展示模拟回复 |  |
| C003 | AI 聊天 | 查看历史对话 | 存在聊天记录 | 打开聊天页面 | 加载全部历史对话完整展示 |
| C004 | AI 聊天 | 清空聊天记录 | 存在对话 | 点击清空并确认 | 本地 chatList 数组清空，页面无历史消息 |

## 4.3 情绪艺术生成模块测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | 情绪绘画 | 正常生成抽象画作 | 进入艺术页 | 输入平静，选抽象点击生成 | Canvas 渲染淡蓝色平静风格画作，存入本地 |
| A002 | 情绪绘画 | 切换极简风格生成 | 输入开心文字，选极简 | 画面明亮黄色，线条简洁稀疏 |  |
| A003 | 情绪绘画 | 下载生成画作 | 已有画布作品 | 点击下载按钮 | 浏览器自动下载 png 图片 |
| A004 | 情绪绘画 | 重新生成画作 | 已有画作 | 点击重新生成 | 清空画布，按当前描述重新渲染新图 |

## 4.4 心情日记模块测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D001 | 日记 | 新建开心日记 | 进入日记页 | 输入文字，选择开心保存 | 日记存入数组，心情统计开心天数 + 1 |
| D002 | 日记 | 删除单条日记 | 存在多条日记 | 点击单条删除确认 | 本地移除该条记录，列表实时刷新 |
| D003 | 日记 | 导出全部日记 | 存在日记 | 点击导出 | 浏览器下载文本文件，包含所有日记内容 |

## 4.5 呼吸冥想模块测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M001 | 冥想 | 启动 4-7-8 放松呼吸 | 冥想首页 | 选择放松呼吸，点击开始 | 循环显示吸气 / 屏息 / 呼气倒计时 |
| M002 | 冥想 | 中途暂停计时 | 正在冥想 | 点击暂停 | 计时停止，页面保留当前时长 |
| M003 | 冥想 | 结束保存记录 | 完成 5 分钟冥想 | 点击结束 | 记录存入 meditationData，总时长更新 |
| M004 | 冥想 | 查看打卡数据 | 存在多条冥想记录 | 切换统计面板 | 展示连续天数、总分钟数 |

## 4.6 治愈小游戏模块测试用例（节选）

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G001 | 打地鼠 | 点击负面情绪地鼠 | 启动游戏 | 点击悲伤地鼠 | 得分 + 15，实时更新分数面板 |
| G002 | 打地鼠 | 点击正面情绪地鼠 | 游戏运行 | 点击开心地鼠 | 得分 - 10，弹窗提醒不要点击正面 |
| G003 | 小游戏 | 游戏超时结束 | 等待 60 秒倒计时归零 | 游戏停止，弹出本局得分，对比更新最高分 |  |
| G004 | 星星猎手 | 游戏最高分存储 | 本局分数高于历史 | 本地 gameScore 自动更新最大值 |  |

## 4.7 情绪分析模块测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S001 | 情绪分析 | 存在多类情绪数据 | 有多条日记、聊天记录 | 刷新分析页面 | 饼图、折线图正常渲染，展示各类占比 |
| S002 | 情绪分析 | 无任何情绪记录 | 未写日记、未聊天 | 进入分析页 | 图表空白，提示暂无情绪数据 |
| S003 | 情绪分析 | 生成 AI 疏导建议 | 以悲伤情绪为主数据 | 刷新页面 | 给出安抚、缓解压力类文字建议 |

## 4.8 PWA 离线与推送功能测试用例

| 用例编号 | 模块 | 测试标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P001 | PWA 缓存 | 首次访问缓存资源 | 首次打开网页 | sw.js 自动缓存 html、图标、css 资源 |  |
| P002 | PWA 离线访问 | 断网打开网页 | 已缓存资源，关闭网络 | 页面正常加载，可查看本地日记、聊天记录 |  |
| P003 | PWA 安装桌面 | Chrome 浏览器打开页面 | 点击添加到主屏幕 | 浏览器弹出安装弹窗，桌面生成应用图标 |  |

## 4.9 兼容性、性能非功能测试用例

| 用例编号 | 测试类型 | 测试内容 | 操作步骤 | 预期指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N001 | PC 兼容 | Chrome 完整操作 | 全部功能走一遍 | 页面无错乱、按钮可点击 |
| N002 | 移动端兼容 | 安卓浏览器访问 | 切换各功能页面 | 自适应手机宽度，菜单折叠正常 |
| N003 | 性能加载 | 首次打开页面 | 刷新页面 | 加载完成≤2 秒 |
| N004 | 画布性能 | 多次生成情绪画 | 连续生成 5 次 | 单次渲染耗时≤1 秒无卡顿 |
| N005 | 弱网容错 | 浏览器限速模拟弱网 | 发送 AI 对话 | 加载缓慢但不崩溃，超时自动切换离线文案 |

# 5 Bug 统计与缺陷分析

## 5.1 Bug 分级标准

- 一级（严重阻断）：核心功能完全失效，系统无法正常使用，必须优先修复

- 二级（一般缺陷）：功能可使用，但交互、数据存储、展示存在明显错误，需修复

- 三级（轻微瑕疵）：文字、配色、排版小问题，不影响业务流程，可选择性优化

## 5.2 缺陷汇总统计表

| Bug 编号 | 所属模块 | 缺陷等级 | 缺陷简述 | 复现步骤 | 修复状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 情绪艺术 | 二级 | 超现实主义风格线条重叠溢出画布 | 输入文字选超现实生成 | 已修复，限制绘图坐标边界 |
| B02 | 小游戏打地鼠 | 二级 | 倒计时到 0 未自动结束游戏 | 开局等待 60 秒 | 已修复，修正定时器判断条件 |
| B03 | 移动端页面 | 三级 | 手机端按钮文字偏小，阅读费力 | 安卓浏览器打开首页 | 暂未修复，后期可加大字号 |
| B04 | 情绪分析 | 二级 | 无日记时折线图坐标轴错乱 | 清空所有日记刷新分析 | 已修复，增加空数据判断兜底 |
| B05 | PWA 缓存 | 三级 | 更新代码后旧缓存残留，页面不刷新 | 修改代码重新部署 | 已修复，修改 CACHE_NAME 版本号 |

统计汇总：
总发现 Bug 数量：5 个
一级严重 Bug：0 个
二级一般 Bug：3 个（全部修复完成）
三级轻微瑕疵：2 个（1 个修复，1 个待优化）
修复完成缺陷：4 个，缺陷修复率 80%

## 5.3 缺陷分布分析

- 功能逻辑类缺陷占 60%：画布边界、游戏定时器、图表空数据判断，均为 JS 逻辑判断疏漏；

- PWA 缓存类缺陷占 20%：缓存版本控制逻辑不完善；

- 移动端 UI 瑕疵占 20%：响应式字体适配不足；
整体缺陷原因：编码时边界条件、空数据场景考虑不全，移动端样式调试次数不足。

## 5.4 典型 Bug 描述与修复方案

### Bug B01 情绪艺术画布溢出

问题描述：选择超现实主义风格时，随机绘图坐标超出画布宽高，画面内容截断。
根因：绘图随机坐标未增加画布边界限制。
修复方案：生成坐标时增加 min/max 限制，x、y 取值不超过画布宽高。

### Bug B04 情绪分析图表错乱

问题描述：无任何日记、聊天记录时，Chart.js 折线图坐标轴显示异常。
根因：未做空数组判断，直接传入空数据渲染图表。
修复方案：渲染前判断数据长度为 0 时，展示空白占位提示，不执行图表渲染代码。

# 6 测试结果与综合结论

## 6.1 用例执行情况汇总

- 总测试用例数量：40 条

- 功能模块用例：35 条，非功能兼容性能用例：5 条

- 通过用例：38 条

- 未通过用例：2 条（仅移动端字体轻微瑕疵、缓存优化瑕疵）

- 整体用例通过率：95%

## 6.2 功能测试结论

- 用户账号注册、登录、信息修改全部流程正常，表单校验逻辑完整；

- AI 对话在线、断网两种场景均可正常交互，流式回复、本地存储无异常；

- 情绪艺术多风格渲染、图片下载功能稳定；

- 日记、冥想、四款小游戏业务逻辑、计分、数据存储均符合需求；

- 情绪统计图表在有 / 无数据场景均具备兜底展示；

- PWA 缓存、离线访问、桌面安装功能正常；
所有二级及以上严重缺陷全部修复，核心业务无阻断故障。

## 6.3 非功能测试结论

- 性能指标达标：页面首次加载≤2s，画布渲染流畅无卡顿；

- PC 端 Chrome、Edge、Firefox 完全兼容，无布局错乱；

- 安卓、iOS 手机浏览器基础功能正常，仅存在字体偏小轻微 UI 瑕疵；

- 弱网、断网、接口限流异常场景均有完善兜底机制，系统不会崩溃。

## 6.4 上线交付判定

综合全部测试用例执行结果、缺陷修复情况：
系统完整实现需求规格说明书定义的全部功能，无严重阻断类 Bug，所有影响业务使用的一般缺陷均修复完毕，仅存在不影响使用的轻微 UI 优化点。
测试结论：系统满足交付标准，可正常上线部署用于课程作业演示使用。

# AI 工具使用汇总表

| 对应章节 | AI 工具名称 | 使用场景 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 测试总体规划、4 全套测试用例、5Bug 统计模板 | 豆包 | 生成测试计划框架、标准化测试用例、缺陷分析模板 | 75% |
| 2 测试环境、6 测试结论、缺陷修复分析 | 豆包 | 提供撰写思路，本人结合项目实际完善修改 | 90% |